**Minute of Meeting**

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda** | Weekly Meeting |
| **Hari/Tanggal** | Selasa, 12 Januari 2022 |
| **Pukul** | 13:00 – 14:00 |
| **Tempat** | Online Meeting |
| **Peserta** | **Panasonic**   1. Fuad Muhammad 2. Prizy Pandan Wangi   **Cinovasi**   1. Ronny Permana Halim 2. Nurapip |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Point Bahasan** | **Tindak Lanjut** |
| 1 | [Document Information] Increase the attachment document to maximum of 25. | On Progress , Ada perubahan dari design form yang tadinya dengan modal diganti dengan form halaman khusus |
| 2 | [Progress weekly]  GP Inspection (XRF Screening) – create assign that the action has been done. | On Progress |
| 3 | Legal BT (Request Ibu Vivi) | Masih dilakukan diskusi internal tim Panasonic |
| 4 | Documented Information (Confirm issu no 11) | Panasonic meminta cinovasi untuk di buatkan list issue – issue yang perlu di konfirmasi dan Panasonic akan menjadwalkan meeting dengan user terkait. |
| 5 | Documented Information (Confirm issue no 49) | Panasonic meminta cinovasi untuk di buatkan list issue – issue yang perlu di konfirmasi dan Panasonic akan menjadwalkan meeting dengan user / dept terkait. |
| 6 | Reliability :   1. Ditambahkan fitur reminder email 1 bulan sebelum 2. Ditambahkan 2 attachment dari vendor. | 1. On progress 2. Status Done dan akan di upload ke prod server |
| 7 | Document Notice & Obsolete | Akan di upload pada tanggal 12/01/2022 pada jam 4 |
| 8 | Request User | 1. Penghapusan record revision dibatalkan (alternative dilakukan perubahan file attachment oleh user) 2. Request dari legal mengenai penambahan workflow history pada document detail di batalkan. (No Need) 3. Dari 4 request dari legal tinggal satu yang belum dikerjakan oleh tim Cinovasi yaitu penambahan history peminjaman document . 4. Pembahasan mengenai alternative task assigne proses approval dengan cara manual. Kemungkinan alternative ini akan diimplementasikan pada egov phase II. Dan cinovasi akan melakukan analisis mendalam mengenai alternative tersebut. |