**Minute of Meeting**

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda** | Weekly Meeting |
| **Hari/Tanggal** | Senin, 31 Januari 2022 |
| **Pukul** | 14:30 – 15:30 |
| **Tempat** | Online Meeting |
| **Peserta** | **Panasonic**   1. Fuad Muhammad 2. Prizy Pandan Wangi   **Cinovasi**   1. Ronny Permana Halim 2. Nurapip |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Point Bahasan** | **Tindak Lanjut** |
| 1 | [Document Information] Increase the attachment document to maximum of 25. | Sudah Selesai , Akan di upload minggu ini |
| 2 | [Progress weekly]  GP Inspection (XRF Screening) – create assign that the action has been done. | (Revisi) Trigger perubahan status terjadi ketika user melakukan submit pada proses yang dituju (missal dari XRF ke HPA) |
| 3 | Legal BT (Request Ibu Vivi) | Masih dilakukan diskusi internal tim Panasonic ( Error) cek hari ini. |
| 4 | Documented Information (Confirm issu no 11) -> For pink status, add function to see approval progress easily ? Need to confirm to user | Panasonic meminta cinovasi untuk di buatkan list issue – issue yang perlu di konfirmasi dan Panasonic akan menjadwalkan meeting dengan user terkait. |
| 5 | Documented Information (Confirm issue no 49) -> Add new process to obsolete Document ? Need to confirm to user | Panasonic meminta cinovasi untuk di buatkan list issue – issue yang perlu di konfirmasi dan Panasonic akan menjadwalkan meeting dengan user / dept terkait. |
| 6 | Reliability :   1. Ditambahkan fitur reminder email 1 bulan sebelum. | Reminder masih on progress |
| 7 | Document Notice | Fitur Document notice secara functional belum bisa di pakai karena pada pengembangan sebelumnya fitur itu belum di tuntasakan karena untuk notice sudah di handle pada proses workflow |
| 8 | Legal :  History peminjaman document | On Progress |
| 9 | Reliability :  Pada menu Chamber - > Daily Monitoring = Mesin sudah di dispose tapi masih muncul (SPK3 & SPK4) | Masih dalam tahap analisis, kemungkinan filter pada master list yang ada, data yang ditampilkan tidak di filter . |